III – Bảng Phân Công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Diễn giải** | **Ngày dự kiến bắt đầu** | **Ngày bắt đầu thực tế** | **Ngày kết thúc** | **Thành viên thực hiện** | **Tình trạng** |
| Database | Tạo database | 16/6/2020 | 25/6/2020 | Database 30/6/2020 | Nguyễn Hồng Sơn | Hoàn  Thành |
| Thiết kế và cài dặt form  Login và form Chính | Thiết kế và cài đăt form menu và login từ database | 28/6/2020 | 1/7/2020 | 5/7/2020 | Nguyễn Hồng Sơn | Hoàn thành |
| Thiết kế document | Thiết kế document bằng word | 20/6/2020 | 27/6/202 | 5/7/2020 | Ngô Phan  Trường Giang | Hoàn Thành |
| Thiết kế và cài đặt form Nhân Viên | Thiết kế cài đặt form từ database đã có sẵn | 1/7/2020 | 1/7/2020 | 20/7/2020 | Đỗ Minh Sang | Hoàn thành |
| Thiết kế và cài đat form Khách Hàng | Thiết kế cài đặt form từ database đã có sẵn | 5/7/2020 | 10/7/2020 | 25/7/2020 | Nguyễn Hồng Sơn | Hoàn Thành |
| Thiết kế và cài đat form Máy Tính | Thiết kế cài đặt form từ database đã có sẵn | 5/7/2020 | 11/7/2020 | 27/7/2020 | Ngô Phan Trường Giang | Hoàn Thành |
| Thiết kế và cài đạt form Xuất Hóa Đơn | Thiết kế cài đặt form từ database đã có sẵn | 11/7/2020 | 12/7/2020 | 29/7/2020 |  | Hoàn Thành |
| Thiết kế hướng dẫn sử dụng | Thiết kế hướng dẫn người dùng sử dụng | 29/7/2020 | 30/7/2020 | 3/8/2020 |  | Hoàn Thành |
| Thiết kế Form Đổi Mật khẩu Nhân Viên | Thiết kế dựa theo mẫu và database có sẵn , tự viết code | 15/7/2020 | 16/7/2020 | 20/7/2020 | Nguyễn Hồng Sơn | Hoàn Thành |